## Slide 1: 【北京研发团队】 2018年2月第4/5周 工作总结
2018年2月27日

## Slide 2: 诊所研发中心
服务端&APP：
1.诊所APP线上稳定维护； 已完成
2.诊所PPT演示功能开发准备； 已完成
运营后台：
1.维持现版本稳定。 已完成
维护当前版本稳定，新需求开发技术调研、开发准备工作。
——2018年2月第4周 （总结）

## Slide 3: 诊所研发中心
服务端&APP：
1.开发诊所APP的在线PPT播放功能； 开发中
2.调整商品详情页顶部iPhone X的适配问题； 开发中
运营后台：
1.开发诊所PPT管理维护功能模块。 开发中
开始开发诊所V2.1.1版本PPT需求，准备开发MPH改变相关需求，优化诊所APP。
——2018年2月第5周 （计划）